Meet Core - Sprint 1 Günlük Scrum Notları

21 Haziran 2026, Pazar

- Genel: Takım üyelerinin akademi sürecine aktif katılım durumları sorgulandı ve takım değiştirme formu/süreci üzerine ilk konuşmalar yapıldı.

22 Haziran 2026, Pazartesi

- Genel: Takım üyelerinden gelen dönüşlerle birlikte ekibin bozulmadan yola devam etmesi kararlaştırıldı. Takım değiştirme formunun iptali için akademiyle iletişime geçildi. Akşam 10.00'da fikir değerlendirmesi için sözleşildi.

23 Haziran 2026, Salı

- Genel: Üyelerin (özellikle final haftasında olanların) müsaitlik durumları ve çalışma saatleri netleştirildi. Toplantı saati teyit edildi.

24 Haziran 2026, Çarşamba

- Genel: Huddle üzerinden takım toplantısı yapıldı. Fikirlerin toparlanması ve Perşembe akşamı sunumlu bir şekilde değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

25 Haziran 2026, Perşembe

- Genel: Takım üyeleri hazırladıkları proje dokümanlarını (Akıl_Karı_AI_Pricing_Engine, LegAI, MeetMind_AI, PocketBox) paylaştı. Gece yarısı fikirleri tartışmak üzere Huddle toplantısı başlatıldı.

26 Haziran 2026, Cuma

- Genel: Huddle toplantısında Akıllı Trafik Işığı Sistemi sunumu da incelendikten sonra MeetMind AI fikri etrafında birleşildi. Proje ismi oylamayla "Meet Core" olarak belirlendi. Açıklama metni ekipçe yazılarak Ekip Bilgileri Formu dolduruldu ve akademiye iletildi.

27 Haziran 2026, Cumartesi

- Genel: Resmi bildirimlerin tamamlanmasının ardından takım içi dinlenme ve süreç onayı günü olarak geçirildi.

28 Haziran 2026, Pazar

- Genel: İlk sprintin hedefleri, MVP (Minimum Viable Product) kapsamı ve günlük ilerlemelerin takip edileceği platformlar üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

29 Haziran 2026, Pazartesi

- Genel: MVP özellikleri üzerine tartışıldı. Sesten metne çeviri (ASR) özelliğinin kapsamda kalmasına karar verildi. Slack bildirimlerinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle takım iletişiminin WhatsApp'a taşınmasına karar verildi.

- Berke: Konuşmacı ayrımı algoritmalarını sıfırdan yapma üzerine araştırma yapıldı, imkanlara ve kısıtlar düşünüldü ve sıfırdan model yerine open source model kullanımına karar verildi.

- Berke: Test amaçlı örnek senaryolar için veri setleri hazırlandı (toplantı kayıtları alındı)

30 Haziran 2026, Salı

- Genel: WhatsApp grubuna tam geçiş sağlandı. Projenin ana hatları belirlendi.  Departman bazında yetkinliklere göre görev dağılımı yapıldı.

- Berke: Readme dosyası eklendi (GitHub'a commit atıldı).

- Arda: Metrikler ile alakalı araştırma yapıldı ve ürün kapsamında kullanılabilecek metrikler üretti.

1 Temmuz 2026, Çarşamba

- Genel: MVP için belirlenen özelliklerin teknik gereksinimleri üzerine bireysel arka plan çalışmaları yürütüldü.

2 Temmuz 2026, Perşembe

- Genel: final sınavları biten takım üyeleriyle beraber takım tam kapasite geliştirmeye başladı. Cuma akşamı için sprint sonu değerlendirme toplantısı planlandı.

- Meleksu & Merve: Prompt Engineering yapıldı. Metinden alınan kararları düzgün formatta geri döndüren yapı kuruldu.

3 Temmuz 2026, Cuma

- Genel: Sprint değerlendirme toplantısı takım üyelerinin programı nedeniyle geceye alındı ve Google Meet üzerinden gerçekleştirildi.

- Feyza: Temel Frontend oluşturuldu.

- Meleksu & Merve: LLM başarılı bir şekilde entegre edildi.

- Berke: Toplantı transkriptleri, hazırlanan model ile txt oluşturuldu ve Merve ile Meleksu'ya üzerinde çalışması için verildi.

4 Temmuz 2026, Cumartesi

- Genel: Asistandan öğrenilen jüri test kriterleri ve repoya kod yükleme kuralları paylaşıldı. GitHub reposuna kodların yüklenebilmesi için tüm takım üyelerinin kullanıcı adları toplandı, Collaborator işlemleri tamamlandı ve backend kodları ana dizine (main/backend ve main/frontend) pushlandı.