Meet Core - Sprint 2 Günlük Scrum Notları

6 Temmuz 2026,

Pazartesi

- Genel: Sprint 2 planlaması yapıldı. İlk hedefin bağımsız modüllerin (Frontend ve Backend) uçtan uca entegrasyonu olduğu belirlendi.

7 Temmuz 2026,

Salı

- Genel: Takım üyeleri kendi modülleri (arayüz ve API'ler) üzerindeki eksikleri gidermeye devam etti.

8 Temmuz 2026,

Çarşamba

- Genel: Backend API uçlarının Frontend ile nasıl haberleşeceği üzerine teknik fikir alışverişi yapıldı.

9 Temmuz 2026,

Perşembe

- Genel: Bireysel geliştirmeler devam etti. Asenkron iletişim ile ilerleme kaydedildi.

10 Temmuz 2026,

Cuma

- Genel: Hafta sonu öncesi modüllerin durum değerlendirmesi yapıldı.

11 Temmuz 2026,

Cumartesi

- Genel: Üyelerin kişisel yoğunlukları nedeniyle esnek çalışma düzeninde ilerlendi.

12 Temmuz 2026,

Pazar

- Genel: Haftalık değerlendirme yapılarak entegrasyon süreci için ön hazırlıklar konuşuldu.

13 Temmuz 2026,

Pazartesi

- Genel: Frontend ve Backend ekipleri veri tipleri ve model çıktı formatları üzerinde mutabık kaldı.

14 Temmuz 2026,

Salı

- Genel: Entegrasyon öncesi son hata ayıklama işlemleri (debugging) bireysel olarak yürütüldü.

15 Temmuz 2026,

Çarşamba

- Genel: Perşembe günü yapılması planlanan birleştirme (entegrasyon) toplantısı için hazırlıklar tamamlandı.

16 Temmuz 2026,

Perşembe

- Genel: Berke'nin müsaitlik durumunun değişmesi sebebiyle senkron toplantı planı ertelendi. Birleştirme işleminin hafta sonuna bırakılmasına karar verildi.

17 Temmuz 2026,

Cuma

- Genel: Takım üyelerinin dışarıda olma durumları ve farklı programları göz önüne alınarak asenkron iş bölümü netleştirildi.

18 Temmuz 2026,

Cumartesi

- Genel: Akşam 22.00'da Slack üzerinden toplanılması planlandı ancak API bağlama işlemlerinin odak gerektirmesi ve asenkron daha hızlı çözüleceği düşüncesiyle toplantı iptal edildi. Süreç WhatsApp'tan yürütüldü.

- Feyza: Frontend arayüzünün geliştirilmesini tamamladı ve son halini takımla paylaştı.

- Merve: Backend API'lerinin Frontend'e bağlanması konusunda sorumluluk alarak kod entegrasyonu çalışmalarına başladı.

- Arda & Meleksu: Entegrasyon süreci için fikir belirterek destek ve geri bildirim sağlamak üzere hazır bulundu.

19 Temmuz 2026,

Pazar

- Genel: Sprint 2'nin ana hedefi olan uçtan uca entegrasyon başarıyla tamamlandı. Sistemin çalıştığı doğrulandı ve kodlar GitHub'a pushlandı.

- Merve: Frontend'e "Doküman Yükleme" alanı ekledi. Backend'i güncelleyerek isim yakalama ve spesifik görev atama sistemini kurdu. Gemini'ın fazladan kişi uydurmasını engellemek için arayüze "toplantıdaki kişi sayısı" girdisini ekledi.

- Berke: Entegre sistemin testlerini gerçekleştirdi ve Sprint 3 için kelime esaslı metriklerden ziyade daha "advanced" (gelişmiş/oturaklı) metrikler oluşturulması planını ekibe sundu.