Meet Core - Sprint 3 Günlük Scrum Notları 20 Temmuz 2026, Pazartesi

Genel: Sprint 3 planlaması yapıldı. Gelişmiş metrikler (advanced metrics) oluşturma planı iptal edilerek, mevcut metrik yapısının stabilize edilmesine ve arayüzün (UI) son haline getirilmesine karar verildi. 21 Temmuz 2026, Salı

Genel: Arayüz tarafındaki son kullanıcı deneyimi iyileştirmelerine ve hata ayıklama süreçlerine başlandı. 22 Temmuz 2026, Çarşamba

Genel: Sistemin mevcut kelime ve frekans bazlı analizlerinin testleri yapıldı ve entegrasyon sırasındaki küçük hatalar giderildi. 23 Temmuz 2026, Perşembe

Genel: Bireysel geliştirmeler ve kod incelemeleri devam etti. Süreç asenkron olarak yönetildi. 24 Temmuz 2026, Cuma

Genel: Hafta sonu öncesi ürünün son durumu değerlendirildi. Canlıya alma ihtimalleri konuşuldu. 25 Temmuz 2026, Cumartesi

Genel: Ekip üyeleri kendi bölümlerindeki son kod düzenlemelerini asenkron olarak yürüttü. 26 Temmuz 2026, Pazar

Genel: Haftalık değerlendirme yapılarak teslim haftası (final) için yapılacaklar listesi netleştirildi. 27 Temmuz 2026, Pazartesi

Genel: Final sunumu ve demo videosunda anlatılacak konuların (hedef kitle, problem, çözüm) taslağı çıkarıldı. 28 Temmuz 2026, Salı

Genel: Uygulamanın uçtan uca son testleri gerçekleştirildi. 29 Temmuz 2026, Çarşamba

Genel: Kodların GitHub reposunda toparlanması ve versiyon kontrolü işlemlerine başlandı. 30 Temmuz 2026, Perşembe

Genel: Son dokunuşlar asenkron olarak tamamlandı. 31 Temmuz 2026, Cuma

Genel: Ürünün son hali gözden geçirildi. Hafta sonu yapılacak canlıya alma (deployment) ve video çekimi için iş bölümü planlandı. 1 Ağustos 2026, Cumartesi

Genel: Kodların GitHub'da son kez toparlanması ve ana repoya (main) aktarılması işlemleri gerçekleştirildi.

Meleksu: frontend-backend integration branch'i üzerinden son eşitlemeleri yaptı ve projenin ayağa kaldırılabilmesi için gerekli Docker dosyalarını oluşturarak repoya ekledi. 2 Ağustos 2026, Pazar

Genel: Teslim gününde donanım, sağlık ve seyahat sorunları nedeniyle kriz yaşandı. Kriz yönetimiyle görev dağılımı esnek bir şekilde güncellendi ve teslimat başarıyla tamamlandı. Akademi Değerlendirme Formları bireysel olarak dolduruldu.

Meleksu & Arda: Backend kısmının kısa sürede canlıya alınamayacağı öngörülerek, arayüzün (Frontend) Streamlit üzerinden GitHub bağlantısıyla hızlıca canlıya alınması çözümünü takıma sundu ve uygulama kısmında admin erişimi olmadığından dolayı Berkenin yetkisi kullanılarak frontend tarafı streamlit üzerinden canlıya alındı.

Feyza & Merve: Sağlık sorunları ve seyahat durumlarına rağmen süreç takibinde kalarak form süreçlerine ve entegrasyon stabilitesine destek verdiler.

Berke: Donanım kısıtlamaları yaşanan noktada inisiyatif alarak UI tarafındaki son değişiklikleri uyguladı. Sistemi Docker/Streamlit üzerinden ayağa kaldırarak final demo videosunu çekti ve Ürün Teslim Formu'nu tüm ekip adına doldurdu.